Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие благоустройства территории Ленинского сельского поселения

## Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018 год»

за 2018 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Прочие мероприятия по благоустройству | 479,8 | 479,8 |  | 479,8 | 479,8 |  | 477,6 | 477,6 |  | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 479,8 | 479,8 |  | 479,8 | 479,8 |  | 477,6 | 477,6 |  |  |  |

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программ

"Обеспечение пожарной безопасности Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района

Волгоградской области на 2018 год»

за 2018 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Мероприятия по пожарной безопасности и защите населения | 312,6 | 312,6 |  | 312,6 | 312,6 |  | 311,5 | 311,5 |  | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 312,6 | 312,6 |  | 312,6 | 312,6 |  | 311,5 | 311,5 |  |  |  |

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Дорожное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского

муниципального района на 2018 год »

за 2018 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Ремонт и содержание дорог общего пользования | 4302,7 | 4302,7 |  | 4302,7 | 4302,7 |  | 2648,5 | 2648,5 |  | Экономия бюджетных средств |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 4302,7 | 4302,7 |  | 4302,7 | 4302,7 |  | 2648,5 | 2648,5 |  |  |  |

Глава Ленинского

сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Развитие благоустройства территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018год»

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие благоустройства территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018год» | - |  | 479,8 | 477,6 | 99,5 |  |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 479,8 \*100%  TN1 477,6 = 99,5 % программа – эффективна(высокая) | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

При значении интегрального показателя эффективности реализации ведомственной целевой программы – Е свыше 80% - эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Обеспечение пожарной безопасности Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018 год»

за 2018 г.

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение пожарной безопасности Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018 год | - | - | 312,6 | 311,5 | 99,6 | - |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 311,5 \*100%  TN1 312,6 = 99,6 % программа – эффективна(высокая) | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

При значении интегрального показателя эффективности реализации ведомственной целевой программы – Е свыше 80% - эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Дорожное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018 год»

за 2018 г.

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дорожное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2018 год | - | - | 4302,7 | 2648,5 | 61,6 | - |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 2648,5\*100%  TN1 4302,7 = 61,6 % | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков