**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ленинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Новиков

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**П Р О Е К Т**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ЛЕНИНСКОЕ**

Разработан

отделом архитектуры и градостроительства

администрации Николаевского муниципального района

Волгоградской области

г. Николаевск

2017

**Содержание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Страница |
| **ПАСПОРТ ПРОЕКТА** |  |
| Наименование администрации. | 1 |
| Полное название проекта. | 1 |
| Цель и задачи проекта | 1 |
| Место реализации проекта. | 2-3 |
| Ожидаемые результаты. | 2-3 |
| Целевая группа, на которую рассчитан проект | 2-3 |
| Механизмы реализации  (перечень действий, мероприятий) |  |
| **1. Обустройство детской игровой площадки** | 4-5 |
| **2. Ремонт "Памятного Знака" воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны** | 6-7 |
| **3. Ремонт трибуны** | 8-9 |
| **4. Мощение высококачественной тротуарной плиткой** | 10-11 |
| **5. Обустройство летней сцены** | 12-13 |
| **6. Установка фонарного освещения** | 14 |
| **7. Организация поливочного водоснабжения** | 15 |
| **8.Озеленение территории (посадка деревьев, цветов, кустарников)** | 16 |
| **9. Обеспечение территории системой видеонаблюдения** | 17 |
| **10.Обеспечение территории оборудованием для отдыха граждан (садово-парковые диваны, урны)** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. Установка металлического декоративного ограждения** | 19 |
| **12. Приведение в надлежащий вид прилегающих территорий и сооружений** | 20-21 |
| Календарный план выполнения работ | 22 |
| Предварительный расчет стоимости | 23 |
| Эффективность от реализации проекта | 24 |
| **ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| Опорный план и ситуационная схема | ЛИСТ 1 |
| Генеральный план | ЛИСТ 2 |
| Транспортная и пешеходная схема | ЛИСТ 3 |
| Дендроплан | ЛИСТ 4 |
| Схема освещения | ЛИСТ 5 |
| Схема поливочного водопровода | ЛИСТ 6 |
| Схема очередей освоения | ЛИСТ 7 |
| Визуализация | ЛИСТЫ 8- |
| Примеры малых архитектурных форм | ЛИСТЫ |
| Ассортиментная ведомость посадочного материала | ЛИСТЫ |
|  |  |
|  |  |

**Наименование администрации.**

Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

**Полное название проекта.**

Проект благоустройства центральной части села Ленинское

**Цель и задачи проекта *по благоустройству центральной части села Ленинское***

*Цели проекта.*

1. Обеспечение привлекательности территории центральной части села Ленинское Ленинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
2. Улучшение социально-бытовых условий для проживания населения и формирование благоприятного социального микроклимата.
3. Обеспечение современного уровня благоустройства и эстетики территории села.

*Задачи проекта.*

1. Преобразование и благоустройство центральной части административного центра поселения.
2. Сохранение памяти о героях-земляках.
3. Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции
4. Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию населения.
5. Воспитание экологической культуры и экологического сознания населения.
6. Сохранение и развитие зеленых зон.
7. Развитие инженерной, социальной инфраструктуры и современных средств телекоммуникации.
8. Приведение в качественное состояние внешних элементов благоустройства.
9. Привлечение граждан и организаций к развитию территории.

1

**Место реализации проекта благоустройства центральной части села Ленинское**

Проектом предусматривается благоустройство территории центральной части села Ленинское - центральной площади и территории, прилегающей к памятнику воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны.

Данная территория требует особого внимания в области благоустройства по следующим причинам.

1. На территории Ленинского поселения успешно осуществляет свою деятельность передовой объект всероссийского масштаба сельскохозяйственного значения опытно-производственное хозяйство «Россия». В целях обмена опытом и устойчивого развития сельскохозяйственного предприятия, на его базе регулярно проходят совещания, конференции, мероприятия различного уровня. В связи с этим, село Ленинское является часто посещаемым руководителями органов власти, сельхозпредприятий, специалистами и т.д.

2. Центральная площадь является не только административным центром Ленинского сельского поселения, но и местом проведения различных государственных праздников, фестивалей различного уровня, общественно-массовых мероприятий. По периметру площади расположены здания сельского Дома культуры, начальной и общеобразовательной школ, почты, магазина самообслуживания, а также трибуна.

3. Трибуна является частью центральной площади села, важным элементом в проведении общественно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей. В настоящее время находится в состоянии, требующем ремонта.

4. Памятный знак воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны, его основание и стелы давно не ремонтировались. Памятник является актуальным и востребованным местом для посещения жителями и гостями села. Здесь проходят уроки мужества, торжественные мероприятия, посвященные памятным датам с участием школьников, ветеранов и жителей разных возрастов.

5.В силу нахождения в центре села важных социальных объектов и парковой зоны, где расположено поле дли игры в мини-футбол, центральная часть села и территория памятника являются одними из самых посещаемых мест.

6.На данной территории существующее асфальтобетонное покрытие площади и тротуарной дорожки, ведущей к памятнику, давно пришло в негодность. В центре села отсутствует детская игровая площадка. Освещение площади и памятника в вечернее и ночное время отсутствует.

******

**Ожидаемые результаты**

Общественная значимость и эффективность проекта заключаются в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами местного самоуправления.

Проектом прогнозируется:

- укрепление базы для различных мероприятий культурной, общественной и иной направленности;

- формирование духовно-нравственных, культурных качеств личности, которые проявляются в сохранении и преумножении элементов благоустройства, озеленения и красивых уголков на территории села;

- благоустройство центральной части – визитная карточка Ленинского сельского поселения и Николаевского муниципального района в целом.

**Целевая группа, на которую рассчитан проект.**

***Результатами проекта будет пользоваться население и гости села*** Ленинское 2

**Территория центральной части села Ленинское, планируемая к благоустройству**

****

3

**Механизмы реализации проекта по благоустройству центральной части села Ленинское**

**( перечень мероприятий)**

1. **Обустройство детской игровой площадки**

**Цели и задачи:**

-преобразование и благоустройство территории административного центра Ленинского поселения;

- улучшение внешнего облика центральной площади села в целом;

- создание комфортных условий условий для отдыха граждан в центре села;

- организация досуга детей дошкольного и школьного возраста.

**Описание направления проекта:**

Уклад современной жизни вносит свои коррективы, в настоящее время, чтобы сохранить сельские территории и уменьшить миграцию из населенных пунктов, необходимо жизнь на селе сделать более привлекательной, приблизить к уровню городских территорий, обустроить досуг населения и отдых.

В селе Ленинское детские игровые площадки имеются только на территории детского сада. В самом селе площадки для детей отсутствуют. Поэтому **проектом предлагается обустроить в центральной части села детскую игровую площадку.**

Площадка во дворе - это не просто место для игр, а это настоящий детский городок со своими правилами. Ребенку просто необходимо общение с другими детьми. На площадке ребята учатся дружить, договариваться. Дети всегда обладают большим запасом энергии и ее просто необходимо израсходовать за день. В детском городке на любой вкус, в том числе и самых требовательных малышей, найдется все необходимое для этого. Здесь можно установить и различные качели и горки разных видов. Также обязательным будет для непосед наличие на площадке различных снарядов для лазания, например, вертикальная и горизонтальная лестницы.

Игры в детском городке будут способствовать правильному психологическому и физиологическому развитию, ребенок сможет не просто выплеснуть свою энергию, он проведет время с пользой. На площадке найдет много новых друзей, научится играть в игры. Сможет развивать свою фантазию. Активно проведенный день или хотя бы несколько часов, способствуют здоровому крепкому сну, а следовательно и спокойному душевному состоянию.

Кроме того, детский городок в центре села будет гармонировать с окружающим дизайном территории.

. **Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Планировка территории площадки |
| 2 | Приобретение игрового оборудования |
| 3 | Установка игрового оборудования |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Участие в направлении проекта «Обустройство детской игровой площадки» органов территориального общественного самоуправления и иных общественных организаций**

**В направлении проекта с участием ТОС «Черемушки», администрации поселения, школы, жителей будут проведены работы планировке грунта, посадке кустарников, установке детского игрового оборудования на территории детской площадки.**

1. **Эффект от реализации мероприятий в рамках направления «Обустройство детской игровой площадки»**

- улучшение привлекательного облика административного центра поселения в результате размещения в центре села детского игрового оборудования эстетичного вида;

- создание благоприятных условий проживания граждан районного центра;

-организация досуга детей дошкольного и школьного возраста села Ленинское

4

Территория, планируемая для обустройства детской игровой площадки



5

**2. Ремонт "Памятного Знака" воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны**

**Цели и задачи:**

**-** сохранение памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны;

- сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге защитников Отечества;

- патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- создание условий для развития культурной жизни административного центра поселения;

- благоустройство прилегающей территории.

**Описание направления проекта:**

В непосредственной близости от центральной площади села расположен Памятный знак воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны, который был воздвигнут в 1975 году скульптором Харитоновым В.А.

На площади, возле памятника проводятся различные праздничные, культурные и общественно-значимые мероприятия. На протяжении многих лет, в памятные даты для России, воспитанники школы и детского сада несут почетный караул у Вечного огня монумента, отдавая почести защитникам Отечества.

За время своего существования мемориал ни разу не ремонтировался. Основание и стелы памятника находятся в неудовлетворительном состоянии. Существующее асфальтобетонное покрытие пришло негодность. Освещение в вечернее и ночное время отсутствует.

Прилегающая территория памятника достаточно озеленена, высажены деревья, кустарники. На территории памятника имеется угловая стела, в отношении которой 01 марта 2017 года на сходе сельского поселения единогласно принято решение о ее демонтаже в силу ее ненадобности и нецелесообразного расходования средств на ее содержание.

**Проектом предлагается отремонтировать постамент памятника, установить ограждение территории памятника.**

**За счет средств бюджета поселения планируется осуществить покраску памятника, двух кирпичных стел, а также горелки, а также демонтаж угловой стелы.**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Облицовка постамента керамогранитной плиткой |
| 2 | Покраска памятника, двух кирпичных стел, горелки |
| 3 | Подготовка основания для укладки тротуарной плитки |
| 8 | Установка ограждения |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Участие в направлении проекта «Ремонт "Памятного Знака" воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны» органов территориального общественного самоуправления и иных общественных организаций**

**В направлении проекта с участием ТОС «Черемушки», администрации поселения, школы, жителей будут проведены работы по покраске памятника, двух кирпичных стел и горелки.**

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Мощение высококачественной тротуарной плиткой»**

**-** сохранение памятника героям-землякам и памяти о подвиге погибших воинов Отечества;

-патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- создание качественного уровня и комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий;

- современный уровень благоустройства территории.

6

Памятный знак героям-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны







7

**3. Ремонт трибуны**

**Цели и задачи:**

- улучшение внешнего облика трибуны и центральной площади в целом;

- создание благоприятных условий пребывания граждан в центре села;

- создание условий для развития культурной жизни села.

**Описание направления проекта:**

На центральной площади села Ленинское расположена трибуна, которая является важным элементом при проведении праздничных, культурных, общественно-массовых мероприятий.

Трибуна в селе появилась еще на рубеже 70-х годов. За несколько десятков лет ремонт трибуны не осуществлялся.

Трибуна находится в неудовлетворительном состоянии и неприглядном виде. Обваливается штукатурка с бетонных поверхностей. Нуждается в обновлении основание. Необходима покраска внутренних поверхностей трибуны.

**Проектом предлагается облицовка трибуны и основания керамогранитом.**

**Покраска стелы, расположенной на основании трибуны, выполняется за счет средств бюджета поселения.**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка поверхностей для укладки керамогранитными плитами |
| 2 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Участие в направлении проекта «Ремонт трибуны» органов территориального общественного самоуправления и иных общественных организаций**

**В направлении проекта с участием ТОС «Черемушки», администрации поселения, школы, жителей будут проведены работы по покраске стелы, расположенной на основании трибуны.**

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Ремонт трибуны»**

В результате реализации мероприятий по ремонту трибуны улучшится внешний вид, привлекательность трибуны и центральной площади села в целом, повысится уровень проведения культурно-значимых мероприятий, будут созданы благоприятные условия пребывания граждан в центре села

8

Трибуна на центральной площади села Ленинское





9

**4. Мощение высококачественной тротуарной плиткой**

**Цели и задачи:**

- укладка высококачественной тротуарной плитки на центральной площади села и тротуарной дорожке, ведущей к памятнику героям-землякам ;

- обеспечение комфортных условий для отдыха, проведения общественно-массовых мероприятий, передвижения граждан;

- улучшение внешнего облика села.

**Описание направления проекта:**

Существующее асфальтобетонное покрытие на данной территории находится в неудовлетворительном состоянии, было заасфальтировано в начале 60-70-годов. Асфальтобетонное покрытие имеет срок эксплуатации, который равен 10 годам. В процессе долгих лет службы в асфальте образовались трещины на всем покрытии, асфальт просел в некоторых местах, появились низины, наполняющиеся водой во время дождя, что существенно затрудняет передвижение пешеходов. В настоящее время существует необходимость замены твердого покрытия.

**Проектом предлагается уложить высококачественную тротуарную плитку на территории центральной площади села, дорожке, ведущей к Памятному знаку воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны, и дорожке, ведущей к туалету за Домом культуры.**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка основания для укладки тротуарной плитки |
| 2 | Приобретение тротуарной плитки |
| 3 | Укладка тротуарной плитки |
| 4 | Укладка бордюров |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Мощение высококачественной тротуарной плиткой»**

Тротуарная плитка является более долгосрочной, экологичной и экономичной в процессе обслуживания Обслуживание и уход тротуарного покрытия требует минимальных затрат.

При необходимости плитку можно частично или полностью демонтировать (Например, для ремонта подземных коммуникаций), а затем уложить вновь. Изделия из искусственных материалов имеет определенную форму и стандартные размеры, поэтому их укладка не занимает много времени. Кроме того, тротуарная плитка прочна, износостойка и красива. Различная цветовая гамма и возможность сочетания нескольких оттенков позволяют создавать покрытия с совершенно уникальным рисунком. Брусчатка радует глаз, создает особое настроение и придает территории аккуратный законченный вид. Достоинства тротуарной плитки очевидны:

• Экологичность.  Тротуарная плитка производится из натурального, экологически чистого материала без вредных примесей и искусственных красителей, не выделяет канцерогенов.   
• Долговечность.  Высокая прочность тротуарной плитки, способность выдерживать большие механические нагрузки значительно продлевают срок ее эксплуатации и позволяют надолго сохранить ее привлекательный внешний вид.   
• Морозоустойчивость. Способность тротуарной плитки выдерживать очень низкие температуры делают ее практически незаменимой в условиях сурового климата.

• Устойчивость. Устойчивость к различным погодным условиям. Тротуарная плитка маловосприимчива к разрушительному воздействию дождя, ветра и прямого попадания  солнечных лучей.   
• Простота в уходе. Тротуарная плитка легко очищается от любых типов загрязнений и нуждается в минимальном уходе.   
• Ремонтопригодность. Это качество делает возможным многократное применение тротуарной плитки при повторной прокладке коммуникаций или других ремонтных работах.   
• Экономичность. При незначительной разнице в цене, по сравнению с тем же асфальтом, тротуарная плитка требует гораздо меньше затрат на укладку, содержание и уход.

10

Существующее асфальтобетонное покрытие





11

1. **Обустройство летней сцены**

**Цели и задачи:**

- улучшение привлекательности облика центральной площади;

- создание благоприятных условий для проведения культурных мероприятий;

- обеспечение современного уровня благоустройства.

**Описание направления проекта:**

В здании Дома культуры и на площади перед Домом культуры проходят культурно-массовые мероприятия для различных возрастных и социальных групп населения Ленинского сельского поселения: дошкольников, школьников, молодежи, людей среднего возраста, пожилых, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей. Это торжественные и тематические концерты, театрализованные представления и игровые программы, викторины, спортивные эстафеты, танцевальные вечера и т.д.

В связи с нахождением на благоустраиваемой территории Дома культуры, а также в связи с тем, что центральная площадь является местом проведения различных государственных праздников, фестивалей различного уровня, общественно-массовых мероприятий, **проектом предлагается обустроить летнюю сцену.**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка основания |
| 2 | Монтаж металлических конструкций |
| 3 | Обустройство навеса из поликарбоната |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Обустройство летней сцены»**

В результате реализации мероприятий улучшится облик села, будут созданы благоприятные условия для времяпровождения жителей села и проведения культурных мероприятий.

12

Территория, планируемая под обустройство летней сцены



13

1. **Установка фонарного освещения**

**Цели и задачи:**

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения центральной части села Ленинское;

- формирование комфортных условий проживания граждан;

- увеличение количества освещаемых территорий села;

- обеспечение высокого уровня благоустройства села;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание системы наружного освещения села.

**Описание направления проекта:**

На планируемой к благоустройству территории в настоящее время освещение отсутствует.

**Проектом предусматривается освещение территории путем установки 11 уличных декоративных фонарных столбов на центральной площади и территории, прилегающей к Памятному знаку воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,**  направленное на обеспечение безопасности жизни людей и выполнения декорирующей функции.

Проектом предусматривается установка декоративных фонарных столбов Т-01 с шаром, источником света будет являться патрон Е-27 со светодиодной лампой, которая обладает рядом существенных технических преимуществ по сравнению с другими видами ламп:

- срок службы – до 100 000 часов стабильной работы в любых климатических условиях, что эквивалентно 22 - 25 годам работы в режиме реального уличного освещения. Это обусловлено отсутствием нити накала, благодаря нетепловой природе излучения света.

- экономия электроэнергии на 70% по сравнению с уличными светильниками с лампой ДРЛ.

- экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации отработанных ламп. Светодиодные уличные светильники не требуют специальной утилизации, т.к. не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных составляющих.

- соблюдение санитарных норм – отсутствие ультрафиолетового излучения, способного вызывать рак кожи,

- полное отсутствие опасности перегрузки электрических сетей в момент включения (отсутствие повышенной пусковой нагрузки).

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Приобретение декоративных фонарных столбов |
| 2 | Приобретение электромонтажных материалов |
| 3 | Земляные работы |
| 4 | Установка декоративных фонарных столбов |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Установка фонарного освещения»**

В результате реализации мероприятий по установке фонарного освещения улучшится внешний вид, привлекательность данной территории и села в целом, повысится уровень проведения культурно-значимых мероприятий, будут созданы благоприятные условия пребывания граждан в центральной части села.

14

**7. Организация поливочного водоснабжения**

**Цели и задачи:**

- сохранение зеленых насаждений;

- обеспечение своевременного полива зеленых насаждений.

- создание благоприятных условий для развития культурной жизни поселения;

- развитие инициатив жителей через организацию социально-значимой деятельности – благоустройство сельской территории.

**Описание направления проекта:**

В настоящее время полив существующих зеленых насаждений (деревьев) на данной территории происходит только за счет естественных природных осадков. Николаевский район расположен в зоне рискованного земледелия и полив является обязательным условием сохранения и поддержания зеленых насаждений в жизнеспособном состоянии.

В целях сохранения существующих зеленых насаждений и планируемых к посадке деревьев, цветников и кустарников **проектом предлагается организовать поливное водоснабжение протяженностью 30 метров.**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка грунта |
| 2 | Организация поливной водопроводной сети на благоустраиваемой территории |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Участие в направлении «Организация поливного водоснабжения» проекта органов территориального общественного самоуправления и иных общественных организаций.**

**Работы по поливу зеленых насаждений на территории будут проводиться с участием ТОС «Черемушки»**

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Организация поливного водоснабжения»**

В результате реализации мероприятий по организации поливного водоснабжения появится возможность сохранять зеленые насаждения и обеспечивать их своевременный полив.

15

**8.Озеленение территории (посадка кустарников, цветов)**

**Цели и задачи:**

* оздоровление окружающей среды;
* создание комфортных условий проживания населения;
* обогащение ландшафта административного центра;
* увеличение привлекательности и живописности территории.

**Описание направления проекта:**

Зеленые насаждения издавна считаются надежной и проверенной защитой от загрязнения воздуха, их справедливо называют легкими. Конечно, зеленые насаждения украшают населенные пункты, но прежде всего они играют важную роль в деле оздоровления окружающей среды. Во время вегетационного сезона их растительность обогащает воздух кислородом и поглощает углекислый газ. С каждого гектара, занятого деревьями, выделяется в год до 30 кг полезных для человека эфирных масел. 1 га деревьев и кустарников только за один час поглощает весь углекислый газ, выделяемый за это время 200 людьми.

Посадки деревьев и кустарников в жаркое время дня защищают от солнца, создают на тротуарах, аллеях живописную игру светотени.

Парки, скверы, аллеи летом, особенно в таких засушливых зонах, как Николаевский район - это островки территорий с относительно пониженными температурами земной поверхности среди нагретых пространств асфальта и камня.

**Проектом предлагается сохранение существующих зеленых насаждений**

**( вязы, липы, тополя), посадка деревьев (ель – 3 шт, сирень 10 шт), посадка кустарников (158 шт.) и устройство цветочных клумб (139,4 кв.м.)**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка грунта для посадки деревьев, цветников и кустарников |
| 2 | Посадка деревьев, цветов и кустарников |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Участие в направлении «Озеленение территории (посадка деревьев, кустарников, цветов)**

**В направлении проекта с участием ТОС «Черемушки», администрации поселения, школы, жителей будут проведены работы по приобретению рассады цветов, планировке грунта, посадке деревьев, кустарников и цветов на благоустраиваемой территории.**

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Озеленение территории (посадка кустарников, цветов)**

В результате реализации мероприятий улучшится внешний вид, привлекательность центральной части села, парковой зоны, будут созданы комфортные и благоприятные условия пребывания граждан на благоустраиваемой территории.

16

**9.Обеспечение территории системой видеонаблюдения**

**Цели и задачи:**

- обеспечение безопасности центральной площади;

- контроль ситуации при проведении массовых мероприятий;

- обеспечение сохранности имущества центральной площади.

**Описание направления проекта:**

На центральной площади административного центра поселения – села Ленинское

регулярно проводятся массовые мероприятия.

С появлением внешних элементов благоустройства, возникает необходимость

обеспечения безопасности на данной территории, сохранности объектов

**Проектом предлагается монтаж одной поворотной камеры, одной обычной камеры на переднем и боковом фасадах здания Дома культуры**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования видеонаблюдения |
| 2 | Установка, монтаж системы видеонаблюдения |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Обеспечение территории системой видеонаблюдения»**

- обеспечение безопасности центральной площади;

- контроль ситуации при проведении массовых мероприятий;

- обеспечение сохранности имущества центральной площади

17

**10.Обеспечение территории оборудованием для отдыха граждан (садово-парковые диваны, урны)**

**Цели и задачи:**

- улучшение привлекательности облика административного центра поселения;

- создание благоприятных условий для времяпровождения граждан административного центра поселения;

- обеспечение современного уровня благоустройства.

**Описание направления проекта:**

В связи с тем, что территория является одной из самых посещаемых в административном центре поселения, ее необходимо поддерживать в надлежащем состоянии и обеспечивать достойное времяпровождение жителей и гостей села.

**Проектом предусматривается установка 6 скамеек и 4 урн на центральной площади села.**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка садово-парковых диванов |
| 2 | Приобретение и установка урн |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Обеспечение территории оборудованием для отдыха граждан (садово-парковые диваны, урны)»**

В результате реализации мероприятий улучшится внешний вид, привлекательность центральной части села, будут созданы комфортные и благоприятные условия пребывания граждан на благоустраиваемой территории.

18

**11.Установка металлического декоративного ограждения**

**Цели и задачи:**

- улучшение привлекательности облика административного центра поселения;

- обеспечение современного уровня благоустройства;

- создание благоприятных условий для развития культурной жизни поселения;

- декорирование пространства;

- защита территории.

**Описание направления проекта:**

В целях сохранения и надлежащего состояния территории памятника героям-землякам, существует необходимость ее защиты от внешних воздействий.

**Проектом предлагается защитить территорию Памятного знака воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны с помощью декоративного металлического ограждения.**

Кроме защитной функции металлическая декоративная ограда послужит еще и украшением пространства.

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Изготовление металлического декоративного ограждения |
| 2 | Установка металлического декоративного ограждения |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Установка металлического декоративного ограждения»**

- улучшение привлекательности облика административного центра поселения;

- обеспечение современного уровня благоустройства;

- создание благоприятных условий для развития культурной жизни поселения;

- декорирование пространства;

- защита территории.

19

**12. Приведение в надлежащий вид прилегающих территорий и сооружений**

**Цели и задачи:**

**-** улучшение привлекательности облика административного центра поселения;

- обеспечение комфортных условий для отдыха, проведения общественно-массовых мероприятий;

- улучшение внешнего облика села.

Описание направления проекта:

В границах благоустраиваемой территории располагается сельский Дом культуры, фасады которого находятся в неудовлетворительном состоянии.

В самом здании и на площади перед Домом культуры проходят культурно-массовые мероприятия для различных возрастных и социальных групп населения Ленинского сельского поселения: дошкольников, школьников, молодежи, людей среднего возраста, пожилых, детей, многодетных семей. Это и торжественные и тематические концерты, театрализованный представления и игровые программы, викторины, спортивные эстафеты, танцевальные вечера и т.д. Помимо этого, сельский Дом культуры является местом встреч представителей власти с жителями района. К сожалению, внутренняя деятельность Дома культуры теряется за неприглядными, обветшалыми фасадами здания.

Фасад Дома культуры не ремонтировался на протяжении нескольких десятков лет и требует особого внимания.

Штукатурка фасада и цоколь здания потрескалась и местами облупилась, под воздействием климатических условий поблекла краска на наружных стенах. Неудовлетворительный внешний вид имеют также оконные и дверные блоки. Необходимо произвести ремонт штукатурки фасада, его покраску и заменить окна на здания.

**Проектом предусматривается за счет средств бюджета Ленинского сельского поселения оштукатурить и покрасить передний и часть боковых фасадов, заменить пришедшие в негодность оконные блоки на современные стеклопакеты.**

**Также в рамках проекта, в целях соответствия центральной части административного центра поселения эстетическим нормам и гармонии со всеми элементами ландшафта данной территории, проектом предлагается на центральной площади за счет средств местного бюджета обустроить площадку общественного транспорта , установить остановочный павильон и на прилегающей территории к Дому культуры установить туалет.**

**Основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках направления проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Обновление фасадов Дома культуры |
| 2 | Установка остановочного павильона, туалета |

Предварительный расчет стоимости направления проекта на стр. 23

**Эффект от реализации мероприятий в рамках направления**

**«Приведение в надлежащий вид прилегающих территорий и сооружений»**

- улучшение привлекательности облика административного центра поселения посредством обновления фасадов здания сельского Дома культуры;

- обеспечение комфортных условий для отдыха, проведения общественно-массовых мероприятий;

- создание благоприятных условий проживания граждан села Ленинское

20

**Фасады здания Дома культуры**







**Планируемое место установки остановочного павильона**



21

**Календарный план выполнения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **Срок выполнения** |
| 1 | **Обустройство детской игровой площадки** | **с 01.04.2017 по 25.08.2017** |
| 2 | **Ремонт "Памятного Знака" воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны** | **с 15.04.2017 по 30.04.2017** |
| 3 | **Ремонт трибуны** | **с 15.04.2017 по 30.04.2017** |
| 4 | **Мощение высококачественной тротуарной плиткой** | **с 10.05.2017 по 01.08.2017** |
| 5 | **Обустройство летней сцены** | **с 01.06.2017 по 01.08.2017** |
| 6 | **Установка фонарного освещения** | **с 10.05.2017 по 01.08.2017** |
| 7 | **Организация поливочного водоснабжения** | **с 01.04.2017 по 15.04.2017** |
| 8 | **Озеленение территории (посадка деревьев,цветов, кустарников)** | **с 15.04.2017 по 01.05.2017** |
| 9 | **Обеспечение территории системой видеонаблюдения** | **с 01.08.2017 по 15.08.2017** |
| 10 | **Обеспечение территории оборудованием для отдыха граждан (садово-парковые диваны, урны)** | **с 16.08.2017 по 30.08.2017** |
| 11 | **Установка металлического декоративного ограждения** | **с 01.08.2017 по 30.08.2017** |
| 12 | **Приведение в надлежащий вид прилегающих территорий и сооружений** | **с 01.06.2017 по 30.08.2017** |
| **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – 01 сентября 2017 года** | | |

22

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ЛЕНИНСКОЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Объем | Общая стоимость реализации данного направления проекта (руб.) | *Источник финансирования* | *Примечание* |
| **1** | **Обустройство детской игровой площадки** |  | **100008,121** | ***Областной бюджет*** |  |
| **2** | **Ремонт Памятного знака героям-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны** |  | **94843,68** | ***Областной бюджет*** | ***Покраска памятника и 2 стел, демонтаж одной стелы будет осуществляться при участии общественности и жителей села*** |
| **3** | **Ремонт трибуны** |  | **74750,64** | ***Областной бюджет*** | ***Покраска стелы с изображением Ленина будет осуществляться с участием общественности и жителей села*** |
| **4** | **Мощение высококачественной тротуарной плиткой** | **1672 кв.м.** | **1870280,9** | ***Областной бюджет*** |  |
| **5** | **Обустройство летней сцены** |  | **130990,0536** | ***Областной бюджет*** |  |
| **6** | **Установка фонарного освещения** | **11 шт** | **236332,76** | ***Областной бюджет*** |  |
| **7** | **Организация поливочного водоснабжения** | **30 м** | **16643,9** | ***Областной бюджет*** |  |
| **8** | **Озеленение территории (посадка деревьев, кустарников, цветов)** | **Клумбы - 139,4 кв.м., кустарники – 158 шт, деревья – 13 шт.** | **105177,44** | ***Областной бюджет*** | ***Посадка растений будет осуществляться при участии общественности и жителей села*** |
| **9** | **Обеспечение территории системой видеонаблюдения** | **1 поворотная, 1 обычная камеры** | **104870,14** | ***Областной бюджет*** |  |
| **10** | **Обеспечение территории оборудованием для отдыха граждан** | **Скамейки – 6 шт, урны – 4 шт.** | **27999,984**  **8000,0224** | ***Областной бюджет*** |  |
| **11** | **Установка металлического декоративного ограждения** | **76м** | **230102,36** | ***Областной бюджет*** |  |
| **12** | **Приведение в надлежащий вид прилегающих территорий и сооружений** |  | **434703,74** | ***Бюджет Ленинского сельского поселения*** | ***Ремонт фасадов ДК, установка остановки и туалета будет осуществляться поселением*** |
|  | **ВСЕГО** |  | **3434703,74**  **в т.ч.**  **3000000,00**  **434703,74** | ***Областной бюджет***  ***Бюджет Ленинского сельского поселения*** |  |

23

**Предполагаемый эффект от реализации проекта:**

* **улучшение архитектурного и ландшафтного облика административного центра поселения;**
* **создание качественного уровня, комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, культурного отдыха жителей и гостей Ленинского сельского поселения;**
* **создание современного уровня благоустройства и эстетики территории Ленинского сельского поселения;**
* **создание комфортных условий проживания населения;**
* **улучшение экологической обстановки в административном центре поселения;**
* **вовлечение населения, организаций к развитию территории;**
* **развитие и поддержка инициатив жителей Ленинского сельского поселения в вопросах благоустройства;**
* **формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни**

**Результатами проекта будет пользоваться население и гости Ленинского сельского поселения Николаевского района.**

24

**П Р О Е К Т Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы**



ЛИСТ



****

ЛИСТ



****

ЛИСТ

****

****

ЛИСТ

****

****

ЛИСТ

**Ассортиментная ведомость посадочного материала**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| ТЮЛЬПАН ПРОСТОЙ РАННИЙ COULEUR CARDINAL |  |
| АСТРА АЛЬПИЙСКАЯ ГОЛУБАЯ |  |
| ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ(P. hybrida) |  |
| КОЛЕУС | http://iskhakova.school39.net/sites/default/files/styles/displey/public/31fbf6f20358193ffe4f78ef017552935db254123895722.jpg |
| ОРНИТОГАЛУМ (ПТИЦЕМЛЕЧНИК) BALANSAE |  |
| БАРХАТЦЫ ФРАНЦУЗСКИЕ КАРЛИКОВЫЕ МАХРОВЫЕ, СМЕСЬ |  |
| ПОРТУЛАК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ ЛОВЕЦ СОЛНЦА F1, СМЕСЬ |  |
| ЦИНЕРАРИЯ СЕРЕБРЯНАЯ РОССЫПЬ |  |
| ЦИННИЯ КРИСТАЛЛ F1, СМЕСЬ |  |
| ЦИННИЯ СВИЗЛ МИКС, СМЕСЬ |  |
| ВЕРБЕНА КВАРЦ F1, СМЕСЬ |  |
| ПОЛЕВИЦА ПОБЕГОНОСНАЯ (Agrostis stolonifera) |  |

ЛИСТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| ЕЛЬ ГОЛУБАЯ | -upload_files-images-doska-32_12196_ab1567803b6b9544a2059cc4fa283b68.jpg |
| СИРЕНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ | siren-sort-foto-2.jpg |
| ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛИСТВЕННЫЙ КУСТАРНИК СПИРЕЯ | spiraea3_2posle_peresadki.jpg |

ЛИСТ

**Авторы проекта:**

**Новиков Алексей Иванович, тел. (84494) 5-90-13, 8 937 525 53 90,**

**Щербина Ольга Рафаиловна, тел. (84494) 6-18-74, 8 937 087 51 76,**

**Федотов Владимир Васильевич, тел (84494)6-37-56,8904418 83 77,**

**Щетинина Виктория Викторовна, тел. (84494) 6-31-48,**

**8 929 787 78 66**